ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЫ ВЫБРАЛ КАЧЕСТВО»

ИНФОРМИРУЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

- Конкурс по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (далее - открытый конкурс) на право заключения договора подряда на выполнение работ:

| № | Объект | Конечное значение результата | Дата завершения мероприятия | Планируемый размер работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Коростова, 37 | Благоустройство дворовой территории в соответствии с проектом, ССР, ЛСР | 30.09.2022 | 5 878 800,00 |
| 2 | Ул. Сеченова, 1 | Благоустройство дворовой территории в соответствии с проектом, ССР, ЛСР | 30.09.2022 |  |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ты выбрал Качество» (ООО «УК «ТвК»).

Организатор открытого конкурса: Администрация города Усолье-Сибирское.

2. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 878 800,00 (пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

3. Срок начала подачи конкурсных заявок с момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса.

4. Срок окончания подачи конкурсных заявок не менее чем за 2 рабочих дня до дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Конкурсные заявки подаются в соответствии с требованиями к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок, изложенных в настоящем извещении в администрацию города Усолье-Сибирское по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30 каб. № 12, с 21.03.2022 года по 29.03.2022 года, в рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.).

5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в ООО «УК «ТвК» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Меделеева, 65А, каб. 201, 01 апреля 2022г. в 11-00.

6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех участников открытого конкурса. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

7. Участник открытого конкурса обязан предоставить обеспечение заявки в размере 1 % от начальной (максимальной) цены договора подряда (58 788,00 руб.), указанной в пункте 2 конкурсной документации, до даты вскрытия конвертов на следующие реквизиты:

ИНН 3819021760

КПП 385101001

ОГРН 1093819000021

Байкальский Банк Сбербанка России г. Иркутск

р/с 40702810118310003655

БИК 042520607

к/с 30101810900000000607

8. Договор подряда с победителем открытого конкурса заключается по форме согласно Приложению № 3 к конкурсной документации в течение 3 рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.

9. Уполномоченное лицо организатора открытого конкурса, ответственное за контакты с участниками открытого конкурса: ООО «УК «ТвК»; адрес электронной почты: ooo_usolie_tvk@mail.ru.

Требования к участникам открытого конкурса: перечень документов, предоставляемых участниками открытого конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям:

10. До участия в открытом конкурсе допускаются участники открытого конкурса (далее - участники, подрядные организации-участники), соответствующие следующим требованиям:

1) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) отсутствие у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

Требования к составу, форме и порядку подачи конкурсных заявок:

11. Для участия в открытом конкурсе участник подает конкурсную заявку, составленную по форме согласно Приложению № 1 к конкурсной документации, с приложением следующих документов:

1) опись входящих в состав конкурсной заявки документов по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

6) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления открытого конкурса;

7) справка из налогового органа об отсутствии задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи конкурсной заявки;

8) формы № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью подрядной организации-участника (при упрощенной системе налогообложения - за подписью руководителя);

9) документ или копия документа, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки;

10) гарантийное письмо о сроке предоставления гарантии качества на выполненные работы;

11) информация о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей, копии трудовых книжек либо копии трудовых контрактов (договоров), подтверждающих наличие в штате подрядной организации-участника квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности);

12) информация о наличии специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству (заверенные руководителем подрядной организации-участника копии документов, подтверждающих право собственности или владения, или пользования на соответствующую технику, свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной техники);

13) информация о периоде осуществления деятельности по благоустройству (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, земляные работы, установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок);

14) информация об объемах, выполненных подрядными организациями-участниками работ в рамках деятельности по благоустройству территорий (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, земляные работы, установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок) за последние 2 (два) года.

Подрядная организация-участник подтверждает информацию об объемах выполненных работ по благоустройству территорий документами:

- копиями (копией) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ, относящихся к выполнению работ по благоустройству территории, на выполнение которых заключается договор;

15) информация о сроке выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское;

16) ценовое предложение о цене договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (далее - ценовое предложение);

17) письменное согласие участника (официальным письмом, за подписью руководителя):

а) на осуществление Комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское проверок (мониторинга) хода выполнения работ и сроков выполнения работ по договору подряда согласно плану-графику выполнения работ (дорожной карте), соответствия выполняемых работ дизайн-проектам и проектной документации, качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также качества установки оборудования;

б) на установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по договору подряда.

12. Документы, указанные в подпунктах 1 - 10, 16, 17, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа из указанных или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в приложения к конкурсной документации, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. Документы, указанные в подпунктах 11 - 15, учитываются при оценке и сопоставлении конкурсных заявок участников.

13. Конкурсная заявка должна быть представлена Заказчику в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет открытого конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон.

14. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 4 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику открытого конкурса в нераспечатанном виде. Организатор регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации конкурсных заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником открытого конкурса.

15. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов с конкурсными заявками (далее - вскрытие конвертов) отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве конкурсной заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве конкурсной заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью подрядной организации-участника (при наличии). Отозванная конкурсная заявка возвращается Заказчиком участнику в нераспечатанном виде.

16. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи конкурсной заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью подрядной организации-участника (при наличии). Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как и конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

17. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Все листы конкурсной заявки должны быть скреплены печатью участника (при наличии) и подписаны участником или уполномоченным им лицом. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав конкурсной заявки, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе конкурсной заявки документов и сведений. Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры конкурсной заявки должны иметь четкую печать текстов. Если конверт с конкурсной заявкой не запечатан должным образом, Заказчик не принимает такую заявку.

Неполное предоставление информации, требующейся в конкурсной документации, или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допускать участника к участию в открытом конкурсе.

Обеспечение конкурсной заявки:

18. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 7 конкурсной документации.

19. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

1) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

2) победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора подряда;

3) победитель открытого конкурса не предоставил обеспечение исполнения договора подряда.

20. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

1) участникам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, - в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок;

2) победителю открытого конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда;

3) участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, за исключением участника открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, - в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок;

4) участнику открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда с победителем открытого конкурса или с таким участником открытого конкурса;

5) участнику, подавшему единственную конкурсную заявку, с которым заключен договор после признания открытого конкурса несостоявшимся, - в десятидневный срок со дня подписания договора при условии предоставления им надлежащего обеспечения исполнения договора подряда.

## Процедура проведения открытого конкурса

21. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы Заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 9 конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

22. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять календарных дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заказчик имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на семь календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

23. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе являются:

1) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

2) представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 11 конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

3) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 10 конкурсной документации;

4) превышение цены конкурсной заявки над ценой, указанной в конкурсной документации;

5) содержащаяся в ценовом предложении цена договора более чем на 25% занижает цену, указанную в конкурсной документации, что может повлечь за собой объективную невозможность надлежащего исполнения требований государственных стандартов, строительных норм и правил при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

6) представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. Конкурсная комиссия вправе осуществлять проверку сведений, указанных в конкурсной заявке.

24. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

25. Конкурсные заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Усолье-Сибирское (Приложение № 3 к конкурсной документации), в соответствии с критериями и порядком оценки конкурсных заявок, установленными в главе 6 конкурсной документации.

## Критерии и порядок оценки конкурных заявок

26. Для определения лучших условий исполнения договора подряда, содержащихся в конкурсных заявках участников, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки в два этапа.

Первый этап.

Для определения лучших условий исполнения договора подряда, содержащихся в конкурсных заявках участников, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет их исходя из следующих критериев:

| Критерий | Единица измерения критерия | Оценка (в баллах) за 1 единицу критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок предоставления гарантии качества | 3 года | 1 |
|  | 4 года | 2 |
|  | 5 лет и более | 3 |
| 2. Наличие специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству | До 2 единиц | 1 |
|  | 3 единицы | 2 |
|  | 4 единицы | 3 |
|  | 5 единиц | 4 |
|  | 6 и более единиц | 5 |
| 3. Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей | До 3 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерно-технических работников | 1 |
|  | 4 штатных квалифицированных сотрудника рабочей специальности и инженерно-технических работников | 2 |
|  | 5 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерно-технических работников | 3 |
|  | 6 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерно-технических работников | 4 |
|  | 7 и более штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности и инженерно-технических работников | 5 |
| 4. Период осуществления деятельности по благоустройству | 1 полный год деятельности | 1 |
|  | Более 2 лет | 2 |
| 5. Объемы выполненных работ в рамках благоустройства за последние 3 (два) года | Выполнение работ в рамках деятельности по благоустройству на сумму более 1 млн. руб. | 1 |
|  | Выполнение работ в рамках деятельности по благоустройству на сумму более 5 млн. руб. | 2 |
|  | Выполнение работ в рамках деятельности по благоустройству на сумму более 10 млн. руб. | 3 |
|  | Выполнение работ в рамках деятельности по благоустройству на сумму более 15 млн. руб. | 4 |
|  | Выполнение работ в рамках деятельности по благоустройству на сумму более 20 млн. руб. | 5 |

На основании произведенного подсчета количества баллов каждой конкурсной заявке участника конкурсной комиссией присваивается порядковый номер.

Победителями первого этапа признаются участники, чьим конкурсным заявкам присвоены первый и второй номера исходя из количества баллов, набранных по критериям оценки, указанным в настоящем пункте конкурсной документации. Если участники набрали одинаковое количество баллов, номера их конкурсным заявкам присваиваются по дате поступления конкурсной заявки (меньший номер присваивается ранее поступившей конкурсной заявке). Конкурсные заявки, которым присвоены первый и второй номера, участвуют во втором этапе открытого конкурса.

Второй этап.

Во втором этапе победителем признается участник, предложивший наименьшую стоимость работ.

В случае если участниками предложены одинаковые условия о стоимости работ, победителем открытого конкурса признается участник, чья конкурсная заявка набрала большее количество баллов по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок. В случае равенства количества баллов, присвоенных конкурсным заявкам участников, и равенства ценовых предложений победителем признается участник, чья конкурсная заявка поступила ранее конкурсной заявки другого участника, участвующего во втором этапе открытого конкурса.

Победитель второго этапа становится победителем открытого конкурса.

27. Результаты оценки и сопоставления конкурсных заявок участников оформляются протоколом оценки и сопоставления конкурсных заявок участников, в котором содержатся сведения о Заказчике, существенных условиях договора, всех участниках, направивших свои конкурсные заявки, об отклоненных конкурсных заявках с обоснованием причин отклонения, о порядке оценки и сопоставления конкурсных заявок участников исходя из установленной конкурсной комиссией значимости критериев, о конкурсных заявках участников, по которым производились оценка и сопоставление, сведения о победителе открытого конкурса.

28. Победитель открытого конкурса в течение 5 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок обязан заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по проекту договора, предложенному Заказчиком. При отказе победителя открытого конкурса от подписания договора подряда Заказчик заключает договор с участником, чьей конкурсной заявке был присвоен второй номер.

В случае уклонения от заключения договора участника, чьей конкурсной заявке был присвоен второй номер, Заказчик имеет право провести открытый конкурс повторно.

В случае если для участия в открытом конкурсе подана только одна конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником, подавшим конкурсную заявку.

Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

города Усолье-Сибирское

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

УЛ. ____________________, ДОМ ___ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ______________________.

3. Участник ______________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС, в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации или государственными внебюджетными фондами;

3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда с указанием:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе НДС |  |  |
| 2. | Срок предоставления гарантии качества |  |  |
| 3. | Наличие специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству |  |  |
| 4. | Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей |  |  |
| 5. | Период осуществления деятельности по благоустройству |  |  |
| 6. | Объемы выполненных работ в рамках благоустройства за последние 2 (два) года |  |  |

9.  Нами внесено денежное обеспечение конкурсной заявки в размере _____________ рублей, _____________________________________________________.

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет ___________

__________________________________________________________________________.

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата

обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе конкурсной заявки на участие

в открытом конкурсе _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктом 13 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

## Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

города Усолье-Сибирское

ОПИСЬ

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

___________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций   для   выполнения   работ   по   благоустройству дворовой(ых)территории(й) многоквартирных домов города Усолье-Сибирское, расположенного(ых) на территории г. Усолье-Сибирское,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность, печать

## Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса

по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

города Усолье-Сибирское

Договор №_____

На выполнение работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирных домов по ул. Коростова, 37, ул. Сеченова, 1

в г. Усолье-Сибирское

г. Усолье-Сибирское			           		«____»____________2022 г.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 37, ул. Сеченова, 1 (далее - объект), в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, проектной документацией по благоустройству дворовой территории (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить Подрядчику по его письменному требованию доступ на объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, и предоставить необходимые ему для выполнения работ документы и (или) информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.

    - Принять результат работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и срок, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

    - Оплатить результат работ в порядке и срок, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

    - Возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, в срок, указанный в п. 7.5 настоящего Договора (если надлежащее исполнение обязательств, Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается внесением денежных средств).

  - Заказчик вправе:

    - Совместно с представителями администрации города Усолье-Сибирское проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязан:

    - Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о дате предоставления ему доступа к объекту, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, для выполнения работ.

    - Обеспечить Комитету по городскому хозяйству администрации города Усолье- Сибирское доступ на объект для осуществления проверок (мониторинга) хода выполнения работ и сроков выполнения работ согласно плану-графику выполнения работ (дорожной карте), соответствия выполняемых работ дизайн-проектам и проектной документации, качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также качества установки оборудования для недопущения срыва сроков реализации мероприятий в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

    - Выполнить своими силами и средствами работы по настоящему Договору, с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные п. 6.2 настоящего Договора, в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, регулирующими порядок выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора.

    - Сдать результат работ в порядке и срок, установленные разделом 4 настоящего Договора.

    - Использовать при выполнении работ по настоящему Договору материалы надлежащего качества, указанные в локальном ресурсном сметном расчете (проектной документации) по благоустройству дворовой территории	(Приложение № 1 к настоящему Договору),

    - В случае обнаружения недостатков результата работ в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 10.3 настоящего Договора, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи работ по устранению недостатков.

    - Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение на объекте требований по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с действующим законодательством.

    - Устранить недостатки результата работ, обнаруженные при его приемке, в порядке и в сроки, установленные в акте, указанном в п. 4.5 настоящего Договора.

2.3.9. Возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ, нести материальную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за жизнь, здоровье в соответствии с действующим законодательством.

2.3.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные нарушения, в том числе за превышение действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, за нарушение безопасных методов ведения работ и используемых материалов и строительных конструкций и другие упущения.

2.3.11. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.3.12. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора на выполнение работ по благоустройству заключить договоры поставки малых архитектурных форм.

2.3.13. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала выполнения работ по настоящему Договору изготовить и установить на местах выполнения работ информационные щиты размером 1000 х 700 мм, на высоте 2000 мм от уровня земли, на которых указываются: вид работ, наименование «Заказчика», «Подрядчика» и сроки выполнения работ (начало и окончание), схема производства работ, а также фамилия ответственного лица «Подрядчика», руководящего работами по настоящему Договору, номер его служебного телефона, работы выполняются в рамках «Муниципальной программы  «Формирование современной городской среды» города Усолье-Сибирское на 2018-2024 годы». Эскиз согласовать с Заказчиком.

  - Подрядчик вправе

    - Самостоятельно выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора.

  - Стороны обязуются

    - Выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

- Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора определяется на основании	и составляет с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС) (Приложение № 1 к настоящему Договору), и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

3.2. Оплата результата работ производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выпрлненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 (далее - акт формы № КС-2, справка формы № КС-3), а также (при необходимости) акта приемки оборудования детских и спортивных площадок и т.д., акта приемки работ по установке такого оборудования Заказчиком и представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ, в том числе промежуточного, и их приемке.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

- Порядок сдачи-приемки результата работ

4.1. Сдача-приемка результата работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с правилами	и нормами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, и оформляется актом формы № КС-2, справкой формы № КС-3, а также (при необходимости) актом приемки оборудования детских и спортивных площадок, актом приемки работ по установке такого оборудования, подписанными Подрядчиком, Заказчиком и представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ, в том числе промежуточного, и их приемке.

4.2. Дополнительно предоставить акты на скрытые работы, подписанные лицами, которые уполномочены действовать от имени Заказчика (МКУ «ГУКС»), подрядной организации, представителей многоквартирного дома (при наличии);

- сертификаты на соответствие качеству на материалы, паспорта на оборудование;

- исполнительные схемы, подписанные получателем субсидии, подрядной организацией;

- гарантийный паспорт на законченный ремонтом участок территории благоустройства;

- фотоальбом, содержащий не менее 30 фотографий формата А-4 в цветном изображении на скрытые работы (ответственные конструкции) и не менее 20 фотографий формата А-4 в цветном изображении, отражающих состояние объекта до начала производства работ и после завершения работ. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации, при этом все фотографии должны иметь текстовое пояснение.

4.3. В течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения работ Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче- приемке и направляет Заказчику документы, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, в 3 экземплярах, подписанные Подрядчиком, а также организациями, осуществляющими контроль качества (если такой контроль осуществлялся), представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченным (уполномоченными) на участие в осуществлении контроля за выполнением работ, в том числе промежуточного, и их приемке.

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанные им и согласованные комитетом по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское документы, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, или мотивированный отказ от приемки результата работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных в результате работ недостатков и сроками их устранения, который после подписания его Сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом указанные в двустороннем акте недостатки результата работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

- Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков, установленных пп. 4.3, 6.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных пп. 4.3, 6.2 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп. 2.3.3, 2.3.4 настоящего Договора.

5.3. За нарушение сроков устранения недостатков в результате работ, установленных согласно пп. 2.3.6, 4.5 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% oт цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего помеле дня истечения сроков, установленных пп. 2.3.6, 4.5 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп. 2.3.6, 2.3.8 настоящего Договора.

5.4. В случае нарушения обязанности, предусмотренной п. 2.3.5 настоящего Договора, Подрядчик за счет собственных средств выполняет работы заново из материалов надлежащего качества, указанных в локальном ресурсном сметном расчете (проектной документации) _________________ (Приложение № 1 к настоящему Договору), в установленный Заказчиком срок и возмещает причиненные ему в результате неисполнения данного обязательства убытки в полном объеме.

5.5. При неисполнении обязательств, предусмотренных пп. 2.3.1, 2.3.7 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены настоящего Договора и возмещает причиненные ему в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

5.6. За нарушение Заказчиком срока оплаты результата работ, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п. 3.2 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.1.3 настоящего Договора.

5.7. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени и (или) штрафа и возмещение убытков, предусмотренных пп. 5.2-5.6 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

Уплата пени и (или) штрафа, возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до "______"___________20_____г.

6.2. Начальный срок выполнения работ по настоящему Договору - с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Конечный срок выполнения работ по настоящему Договору -	_________ года.

7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Обязательства по настоящему Договору обеспечиваются на срок действия настоящего Договора плюс ___ месяца.

7.2. В ходе исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора.

7.3. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.ст. 368 - 379 Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.5. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается внесением денежных средств, то после исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания фока обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного п. 7.1 настоящего Договора, на основании письменного заявления Подрядчика о возврате денежных средств.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору обеспечение исполнения настоящего Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.

9.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Риск случайной гибели результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

  - Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта формы № КС-2.

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

10.7.  Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 10.6 настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

10.8.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Локальный ресурсный сметный расчет, проектная документация на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пр-т Комсомольский, дом 50.

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:			Подрядчик:

Приложение № 1

к договору №____

от «____» ________ 2022 г.

Техническое задание

На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилого дома № _______ по _____________________ в городе Усолье-Сибирское

1.Место выполнения работ.

г. Усолье-Сибирское, Иркутской области: дворовая территория многоквартирного дома № _____ по _______________________, дворовая территория многоквартирного дома № ________ по проспекту ______________.

2.Перечень видов и объемов работ.

Перечень видов и объемов работ определяется согласно:

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, локальному сметному расчету № 02-01 на благоустройство дворовых территорий, локальному сметному расчету № 02-02 наружное освещение дворовых территорий многоквартирных домов.

3.Срок выполнения работ.

Сроки выполнения работ:

- начало работ -  с момента заключения договора подряда;

- окончание работ – ________________.

4.Требования к организации и технологии производства работ.

Все работы, выполняемые по договору подряда, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом договора подряда, в том числе:

- ГОСТ 33133-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битум нефтяной дорожный вязкий. Технические требования»;

- ГОСТ 32703-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 06.11.2014 № 1486-ст)»;

- ГОСТ Р 52575-2006 «Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».;

- ГОСТ 22245-90 «Государственный стандарт Союза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменениями №1)»;

- ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;

- ГОСТ 23735-2014 «Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 8736-2014 «Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия»;

# - СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1»;

- ГОСТ 16504-81 «Межгосударственный стандарт. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением №1)»;

- ГОСТ 13015-2012 «Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)»;

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- ГОСТ Р 54350-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2019. «Межгосударственный стандарт. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ 31946-2012 «Межгосударственный стандарт. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением №1)»;

- ГОСТ 22483-2012 «Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой)»;

- ГОСТ 31945-2012 «Международный стандарт. Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями №1,2,3,4,5)».

Организация безопасного ведения работ должна выполняться в соответствии с:

# - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. часть 2. Строительное производство. (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)»;

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Правила устройства электроустановок (7-е издание);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 15 ноября 2018 года)».

Безопасность конструкции и дизайн детских малых форм должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р на детское игровое оборудование:

-ГОСТ 33602-2015 «Межгосударственный стандарт. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;

-ГОСТ Р 52167-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

-   ГОСТ Р 52168-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

-ГОСТ Р 52300-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

ГОСТ Р на спортивное оборудование:

- ГОСТ Р 55789-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и инвентарь спортивные. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55677-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.»;

- ГОСТ Р 55678-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования.»;

- ГОСТ Р 55679-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации.»;

-ГОСТ Р 55664-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.»;

-ГОСТ Р 55665-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр.  Ворота для мини футбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.»;

- ГОСТ Р 55666-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота для хоккея на траве. Требования и методы испытаний с учетом безопасности.»;

-ГОСТ Р 56433-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 56434-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний.»;

- ГОСТ Р 56435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, Решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний.»;

- ГОСТ Р 54415-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.»;

- ГОСТ Р 56898-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Оборудование для тенниса Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний».

ГОСТ Р на материалы, из которых изготавливается оборудование:

- ГОСТ 20022.0-2016, ГОСТ 20022.2-2018, ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018, ГОСТ 9.410-88, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 54864-2016, ГОСТ 3241-91, ГОСТ 30055-93, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 30441-97, ГОСТ 30188-97, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 11539-2014, ГОСТ Р 53920-2010, ГОСТ 33124-2014, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 32931-2015, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 32484.3-2013, ГОСТ 19771-93.

«Подрядчик» обеспечивает допуск к выполнению работ по договору подряда лиц, прошедших специальный инструктаж. При выполнении работ должны использоваться защитные средства, а при нахождении на проезжей части - сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ВСН 37-84. «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объектах несет «Подрядчик».

При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. В ходе выполнения работ «Подрядчик» производит фотофиксацию, отражающую технологическую последовательность производства работ в соответствии со схемой производства работ. Данные материалы фотофиксации предоставляются «Заказчику» при сдаче-приемке результатов выполненных работ (на электронном или бумажном носителе).

Работы должны быть выполнены в срок, в соответствии с требованиями нормативных документов и локальным ресурсным сметным расчетом

Материалы для ведения работ должны быть новыми, современными, высокого качества, соответствовать сметной документации, сертификатам качества.

5. Общие требования к изделиям и конструкциям детских площадок.

1. Устанавливаемое оборудование должно быть согласовано с администрацией города Усолье-Сибирское

2. Конструктивным материалом комплексов должна являться влагостойкая фанера ГОСТ 3916.1-2018, толщиной не менее 15 мм, декоративные элементы из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, а также пиломатериал влажностью не более 10%. Все кромки фанеры должны быть тщательно отшлифованы и закруглены, во избежание расщепления. При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, покрыты грунтом и окрашены. На торцах столбов должны быть пластиковые крышки. Фанера и столбы должны быть окрашены двухкомпонентными красками на водной основе, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на уличных детских площадках.

3. Металлические элементы, стальные детали и конструкции обязательно должны быть окрашены порошковыми красками. Применение иных видов покрытий не допускается. Перед покраской металл должен пройти тщательную антикоррозийную обработку.

4. Металлические детали должны иметь плавные радиусы, все швы должны быть тщательно обработаны в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. Крепежные элементы должны быть оцинкованы.

5. На комплексе не должно быть острых углов, все углы закруглены в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

6. Комплексы должны быть оформлены в едином стиле и цветовом решении, согласованном с Заказчиком.

7 Для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила, барьеры, поручни, которые должны полностью обхватываться рукой для поддержки. Выступающие гайки, болтовые соединения и торцы столбов должны закрываться пластиковыми заглушками, размеры отверстий, решеток, сеток и др. не должны представлять опасности для застревания пальцев рук, ног, головы, одежды ребенка. Соединения канатов, металлических элементов должны быть оснащены защитными элементами, во избежание получения во время игры травм и царапин в соответствии с ГОСТ 52169-2012.

8. Комплексы должны быть оснащены закладными деталями (для последующего бетонирования). Все закладные детали должны крепиться к бетонному фундаменту.

9. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе соответствовать требованиям ГОСТ Р 52168-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и подтверждаться необходимыми документами о качестве, установленными для данного вида продукции.

10. Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом  
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017):

- горка детской игровой площадки;

- качели детской игровой площадки;

- качалка детской игровой площадки;

- карусель детской игровой площадки;

- канатная дорога детской игровой площадки;

- детский городок (игровой комплекс).

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия:

- песочница;

- игровой домик;

- лабиринт.

11. В соответствии с техническим регламентом «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) основным документом, сопровождающим детское игровое и спортивное оборудование, выпущенное после вступления в силу технического регламента, является паспорт завода-изготовителя. Паспорт должен содержать следующую информацию:

-основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);

- основные технические данные оборудования;

- комплектность оборудования;

- сведения о приемке оборудования;

- сведения об упаковке оборудования;

- гарантийные обязательства изготовителя оборудования;

- сведения о хранении оборудования;

- сведения о перевозке оборудования;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

- рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;

- сведения об учете технического обслуживания оборудования;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;

- инструкция по монтажу оборудования;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;

- инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;

- сведения об утилизации оборудования;

- месяц и год производства оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- назначенный срок службы;

- особые отметки (при необходимости);

- фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;

- чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования;

- схема (план) зоны падения.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

Проверка сертификатов осуществляется через сайт «Россаккредитации».

На игровом оборудовании должно быть наличие маркировки завода-изготовителя, в т.ч. информационных табличек-шильд с маркировкой ТР ЕАС 042/2017.

В ходе выполнения работ Подрядчик производит фото- и видео фиксацию, отражающую технологическую последовательность производства работ в соответствии с документацией. Данные материалы фото- и видео фиксации предоставляются Заказчику на электронном носителе при сдаче-приемке результатов выполненных работ.

6. Общие требования к обрезке и посадке деревьев

1. Формовочная обрезка проводится с целью:

- создания и сохранения искусственной формы кроны;

- изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны и ограничения высоты растений в случаях:

-произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений);

- произрастания у светофорных объектов;

- затенения окон зданий;

- обеспечения равномерного расположения скелетных ветвей, усиления роста боковых побегов и увеличения густоты кроны, регулирования интенсивности цветения;

- стимулирования образования молодых побегов, создающих новую крону, а также срезки генеративных побегов, дающих семена.

Кронам деревьев необходимо придать шаровидную форму.

Для создания шаровидной формы необходимо, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

2. При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны.

3. Побеги, растущие внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращенной наружу. Одновременно удалять на «кольцо» отстающие в росте (слабые), усыхающие и больные побеги.

4. Для формирования шаровидной формы кроны необходимо выполнять обрезку побегов на внешние почки. Идеальный срез «на почку» должен начинаться на уровне основания почки с противоположной стороны и заканчиваться над ее верхушкой.

Нарушением технологии выполнения работ является случай, когда срез делается длинным (значительно ниже основания почки), верхняя часть побега подсыхает и из почки отрастает слабый побег, а иногда высыхает и сама почка.

5. Выполнить сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) кроны, для   получения более густой кроны зеленых насаждений.

6. При больших площадях среза, если применяется электропила, края среза необходимо подрезать садовым ножом, делая раны ровными и гладкими, что ускоряет зарастание. Во избежание рваной раны и возможности загнивания древесины все срезы диаметром более 2 см обязательно зачищаются ножом или секатором и покрываются садовой замазкой, варом, кузбаслаком или масляной краской на натуральной олифе.

7. В течение 1 часа после формовочной обрезки дерева необходимо освободить место производства работ (проезжую часть улицы, пешеходные тротуары, газоны и т.п., во избежание распространения вредителей, болезней зеленых насаждений) от порубочных остатков и ветвей. Не допускать складирования веток вблизи места производства работ на проезжей части улиц.

8. При учете количества зеленых насаждений в штуках (подсчете деревьев и кустарников) многоствольное дерево или кустарник считать за одно.

9. Провести обрезку поросли прорастающих в 1 метре от дерева.

10. Валка деревьев, и корчевка пней производится в соответствии с разрешением, выданным администрацией города Усолье-Сибирское.

11. Ямы, образовавшиеся в результате корчевки, необходимо засыпать.

12. «Подрядчик» самостоятельно производит согласование оказываемых услуг с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне оказания услуги. В случае необходимости отключения и демонтажа воздушных линий электроснабжения и связи, самостоятельно подает заявки службам на оказание услуги. Отключение соответствующих инженерных сетей или отдельных участков производится только по предварительному согласованию. Услуги должны быть оказаны с соблюдением охраны труда.

13. Услуги по валке и формовке деревьев в городских условиях должны обеспечивать безопасность рабочих и людей, находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить.

14. В случае повреждения инженерных коммуникаций, конструктивных слоев дорожных одежд дорог или элементов благоустройства при оказании услуг по обрезке деревьев, восстановительные работы произвести самостоятельно и за свой счет в течение 2-х дней.

15. Порубочные остатки и ветви вывезти на полигон твердых коммунальных отходов в течение 24 часов с момента окончания производства работ. Объемы работ по сбору ветвей и сучьев, погрузке, по перевозке и утилизации на полигон ТКО при оказании услуг по валке деревьев и корчевке пней подтверждаются справками с полигона ТКО о количестве принятых объемов ТКО в тоннах, заверенных печатью полигона.

7. Виды и характер работ: электромонтажные работы, монтаж наружного освещения.

Объемы работ представлены в локальных ресурсных сметных расчетах.

«Подрядчик» должен иметь у себя в распоряжении электротехнический персонал, специализированную техническую базу.

«Подрядчик» обязан качественно и в установленные сроки, соблюдая действующие правила и нормы, требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике безопасности, выполнить весь объем работ, с использованием требуемых материалов, а также «Подрядчик» обязан:

- выполнить все подготовительные и согласовательные работы, земляные работы, составить схемы производства работ на автодорогах и согласовать их с ОГИБДД МО МВД России «Усольский» и «Заказчиком»;

- определить точки подключения вновь монтируемых сетей при необходимости, согласовать их с обслуживающей организацией и «Заказчиком», при необходимости с сетевой и энергоснабжающей организациями;

- контрольно замерить значения величины напряжения и тока в смонтированных сетях, уведомить «Заказчика», если параметры не соответствуют нормальному режиму работы и эксплуатации электрической сети.

Все используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие качество в соответствии с действующим законодательством. Используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, материалы и оборудование должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.

Электромонтажные работы (демонтаж, монтаж) должны выполняться с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ, приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 года № 242, седьмое издание), должны производиться работниками и специалистами, имеющим соответствующую квалификацию, прошедшими необходимое обучение и подготовку. Работы в электроустановках должны производиться в соответствии с ПОТЭЭ с оформлением наряда-допуска, персоналом с соответствующей группой допуска по электробезопасности.

Подрядчиком при необходимости проводятся все согласовательные мероприятия с сетевыми организациями, энергоснабжающими организациями и другими надзорными органами. Земляные работы должны проводиться с оформлением разрешения-ордера в соответствии с требованиями Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденных решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 №27/7 (статья 41 главы 8 раздела IV Правил).

Перед началом производства работ «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком» план расстановки опор сети наружного освещения, схемы установки светильников, направления световых потоков светильников.

Выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе: ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановление Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н «Правила по охране труда при работе  электроустановок», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

В случае выявления несоответствия результатов выполненных «Подрядчиком» работ условиям договора подряда при их сдаче-приемке «Подрядчик» по требованию «Заказчика» устраняет замечания в течение 2 (двух) дней с момента получения уведомления.

«Подрядчик» должен безвозмездно устранять замечания, выявленные при приемке выполненных работ.

«Подрядчик» при выполнении работ по монтажу наружного освещения города Усолье-Сибирское должен использовать материалы в соответствии с проектно-сметной документацией.

8. Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику в ходе сдачи-приемки результата выполненных работ.

Для работ, выполняемых при благоустройстве дворовых территорий:

1. Перечень исполнительной документации:

1.1.1. Общий журнал работ;

1.1.2. Акты входного контроля изделий и конструкций (паспорт);

1.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ;

1.1.4. Исполнительные чертежи законченных ремонтом конструктивных элементов (дорожная одежда, тротуары, водопропускные трубы (лотки), наружного освещения при наличии);

1.1.5. Сертификаты и паспорта на оборудование, на применяемые строительные материалы, конструкции

1.1.6. Документы лабораторного контроля: акт отбора образцов (проб).

1.2. Требования к ведению исполнительной документации:

1.2.1. Контроль за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ с необходимыми приложениями к актам, ведением документов лабораторного контроля осуществляется «Подрядчиком».

1.2.2. Оформление актов освидетельствования скрытых работ должно производиться при завершении каждой технологической операции. Освидетельствование скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, должно оформляться соответственно актом освидетельствования скрытых работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, в соответствии с которыми выполнялись работы.

1.2.3. В ходе выполнения работ «Подрядчик» производит фотофиксацию, отражающую технологическую последовательность производства работ. Данные материалы фотофиксации предоставляются «Заказчику» на электронном или бумажном носителе вместе с актом о приемке выполненных работ.

1.2.4. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр – у «Заказчика», один экземпляр – у «Подрядчика».

1.2.5. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своем составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.

Все работы, (на время проведения работ ограничить доступ населения в места проведения работ на территории сквера) выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих порядок проведения работ.

Заказчик:                                                                                      Подрядчик: