ПРОЕКТ

Подпрограмма  «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

## «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы

## (далее – подпрограмма)

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды» на 2017 год |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Участники подпрограммы | Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования города Усолье-Сибирское |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское. 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское. 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования города Усолье-Сибирское. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Благоустройство территорий общего пользования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 55 943,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 55 943,1 тыс. руб., из них: 41 624,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 11 521,1 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2 798,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе: - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов общий объем финансирования составляет 37 295,2 тыс. руб., в том числе: 27 749,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 7 680,8 тыс. руб. - средства областного бюджета; 1 865,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета. - на благоустройство территорий общего пользования общий объем финансирования составляет 18 647,9 тыс. руб., в том числе: 13 874,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3 840,3 тыс. руб. - средства областного бюджета; 933,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Результатом реализации подпрограммы является: 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, в 2017 году составит ____ ед. 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования города Усолье-Сибирское в 2017 году составит ___ ед. |

## Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

## Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

## Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

## 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

## Целевыми показателями подпрограммы являются:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

## 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

## Срок реализации подпрограммы – 2017 год.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, а также территорий общего пользования города Усолье-Сибирское осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Усолье-Сибирское.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

### Раздел 2. Основные мероприятия подпрограммы

## Подпрограмма включает основные мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

## 2. Благоустройство территорий общего пользования.

## Анализ сферы благоустройства в городе Усолье-Сибирское показал, что в последние годы в городе Усолье-Сибирское проводилась незначительная  работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства в городе Усолье-Сибирское имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе Усолье-Сибирское имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня | м.п. | 1 724,00 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 92,00 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 997,00 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 4 145,00 |
| 5 | Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов | м3 | 14 969,00 |
| 6 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 265,00 |
| 7 | Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации | м.п. | 748,00 |
| 8 | Стоимость установки скамейки | 1 шт. | 49 98,00 |
| 9 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 12 525,00 |
| 10 | Стоимость установки светильника | 1 шт. | 20 053,00 |

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость детского городка | ед. | 800 000,00 |
| 2 | Стоимость обустройства парковки из асфальтобетона | м2 | 1 200,00 |

Общее количество дворовых территорий в городе Усолье-Сибирское составляет 220 ед. из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.03.2017 г. составляет 2 ед.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Усолье-Сибирское по состоянию на 01.03.2017 г. составляет – 78 569 чел., в том числе  71 654 чел. проживает в благоустроенном жилом фонде.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы городе Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии, утвержденных постановлением администрации городе Усолье-Сибирское от 23.03.2017 г. № 547;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское  от 27.03.2017 г. № 577;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму, утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2017 г. № 577;

- трудовое соучастие собственников помещений в форме  субботника. Под субботником  понимается выполнение неоплачиваемых работ,  не требующих  специальной квалификации, в том числе  подготовка  дворовой территории  многоквартирного дома  к началу   работ, уборка  мусор, покраска  оборудования, другие работы.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и   территорий общего пользования города Усолье-Сибирское приведен в Приложении 2 к подпрограмме.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 55 943,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 55 943,1 тыс. руб., из них:

41 624,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

11 521,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;

2 798,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий    многоквартирных домов общий  объем финансирования  составляет 37 295,2  тыс. руб., в том числе:

27 749,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

7 680,8  тыс. руб. - средства  областного бюджета;

1 865,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

- на благоустройство территорий общего пользования общий  объем финансирования  составляет 18 647,9 тыс. руб., в том числе:

13 874,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

3 840,3 тыс. руб. - средства  областного бюджета;

933,0  тыс. руб. – средства местного бюджета.

Заместитель главы администрации города

Усолье-Сибирское - председатель комитета

по городскому хозяйству                                                                           Н.В. Антонов

Приложение 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

- Скамья:

- Урна:

Приложение 2

к подпрограмме Формирование            современной городской среды» на 2017 год

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие  жилищно-

коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и   территорий общего пользования города Усолье-Сибирское

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Сибирское в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектами понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Сибирское осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования города Усолье-Сибирское осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел архитектуры) совместно с Муниципальным казенным учреждением «Городское управление капитального строительства» (далее – ГУКС), а также отделом по благоустройству, экологии и лесопользованию комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (далее – отдел благоустройства), в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы (далее – проект подпрограммы), проведения  оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское» на 2017 год муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020 годы (далее – общественная комиссия)  протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Усолье-Сибирское.

2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных установленных органом государственной власти Иркутской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, отдел архитектуры уведомляет уполномоченные лица, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирных домах, придомовая территория которых включена в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проектов в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проектов.

3.2. Уполномоченные лица обеспечивают обсуждение, согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, для дальнейшего их утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется отделом архитектуры совместно с ГУКС и отделом по благоустройству в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов уполномоченными лицами.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования, включенных в проект подпрограммы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования города Усолье-Сибирское, осуществляется с участием представителей отдела архитектуры, ГУКС, отдела по благоустройству, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования утверждается в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.