|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Текущий ремонт музыкального зала МБДОУ «Детский сад №3» с оснащением в соответствии с ФОП» | | | |
| 2 | Краткое описание инициативного проекта | Разработка данного проекта вызвана объективной необходимостью создания благоприятных условий в ДОУ для занятий воспитанников всех 3 групп с музыкальным руководителем и проведения утренников, родительских собраний, тематических встреч. На данный момент в МБДОУ «Детский сад №3» музыкальный зал требует текущего ремонта и оснащения в соответствии со стандартами ФОП. Бюджетные средства на решение данной проблемы не предусмотрены. | | | |
| 3 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | 1. Проведение текущего ремонта объекта муниципальной собственности. 2. Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт), в том числе приобретение нового оборудования, инвентаря, сценических и национальных костюмов, мебели оргтехники | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): |  | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек1 | |  | | --- | | 1. Барановская Екатерина Владимировна | | 2. Воробей Виктория Викторовна | | 3. Кадушкина Анастасия Игоревна | | 4. Макаревич Светлана Сергеевна | | 5. Морозова Вера Георгиевна | | 6. Орлова Ирина Михайловна | | 7. Синчук Дарья Евгеньевна | | 8. Холматова Ирина Сергеевна | | 9. Юраш Анна Евгеньевна | | 10. Юдалевич Татьяна Романовна | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования | - | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты | - | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами инициативного проекта | - | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | МБДОУ «Детский сад №3» имеет богатую историю. 30.06.1954 года проведена приёмка детсада на 100 детей Химкомбината №1. С того момента по настоящее время в Учреждении работает дошкольное общеобразовательное учреждение.  На сегодня 77 детей, проживающих на близлежащей к ДОУ территории, в шаговой доступности посещают МБДОУ «Детский сад №3». Из них более 30% детей - из многодетных семей.  Музыкальный зал – это визитная карточка дошкольного учреждения. Здесь проходят образовательная деятельность с детьми, всевозможные праздники, развлечения, а также мероприятия с родителями и сотрудниками. По факту последний текущий ремонт музыкального зала проводился в 2019 году, прошло уже 4 года. Также помещение музыкального зала является адаптированным помещением для занятий физкультурой. Поэтому очень важно в процессе ремонта музыкального зала произвести его зонирование в соответствии с действующими образовательными стандартами. | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Целесообразный подбор и рациональное использование современного оснащения музыкального зала, соответствующего новым реалиям времени, после проведенного ремонта создаст оптимальные условия для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. Ведь в процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей духовной культуры.  Занятия музыкой выполняют следующие задачи:  - формируют у дошкольников музыкальную культуру дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;  - формируют ценностные ориентации средствами музыкального искусства;  - обеспечивают эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление здоровья детей.  В процессе эксплуатации музыкального зала будут проводиться:  с воспитанниками – непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, тематические занятия), развлечения, утренники;  с педагогическим составом - индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, практикумы, совместное планирование;  с родителями – индивидуальные консультации, родительские собрания. | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 1. Текущий ремонт музыкального зала - 200 000 (Двести тысяч) рублей.  2. Оснащение музыкального зала в соответствии с ФОП – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.  Итого- 1 000 000 (Один миллион) рублей. | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 100 000 (Сто тысяч) рублей | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | 2-3 квартал 2024 года | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | 1. Предоставление ООО «Окна+» грузового транспорта для уборки строительного мусора в количестве 1 единицы; 2. Предоставление инициаторами инициативного проекта:   2.1. электроинструмента (шуруповерт, перфоратор) в количестве 2 единиц;  2.2. валиков малярных в количестве 10 единиц;  2.3. кистей малярных в количестве 10 единиц;  2.4. малярного скотча в количестве 20 единиц. | | | |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек |
| 1 | Уборка, подготовка музыкального зала к ремонтным работам | | 5 |
| 2 | Покраска стен | | 5 |
| 3 | Помывка музыкального зала после ремонта | | 5 |
| 4 | Сборка мебели, вешание гардин со шторами | | 5 |
| ИТОГО | | | 20 |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: |  | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» | | | |
| 11.2 | населенный пункт | - | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | Улица Шевченко, 5 | | | |
| 12 | Количество благополучателей – всего (человек), из них: | 217 | | | |
| 12.1 | прямые благополучатели (человек)2 | 77 | | | |
| 12.2 | косвенные благополучатели (человек)3 | 140 | | | |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) | - | | | |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | 159 | | | |
| 15 | Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | Официальный сайт: <https://dou3.eduusolie.ru/>  Социальные сети: <https://vk.com/id766146166>  <https://ok.ru/profile/570648404210> | | | |
|  | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89086524763 | | | |
| E-mail: [dou3.usolye@mail.ru](mailto:dou3.usolye@mail.ru) | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. | | | | | |
| 2 Жители населенного пункта муниципального образования, которые регулярно будут пользоваться результатами инициативного проекта. | | | | | |
| 3 Жители муниципального муниципального образования, которые периодически, несколько раз в год будут пользоваться результатами инициативного проекта. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

Инициатор проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)